Math Rescue

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Enfoque DevOps — Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)

Versão 1.0

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | Math Rescue |
| Gerente de Projeto | João Paulo |
| Gerente/Responsável de GCS-DevOps | João Paulo, Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues |
| Fábrica de Software / Squad | PAC – Projeto de Aprendizagem Colaborativa |
| Repositório principal | https://github.com/jaofaust/math_rescue.git |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08/2026 | 1.0 | Elaboração do documento com enfoque em práticas DevOps (CI/CD). | Luiz Camargo |
| 21/09/2026 | 1.1 | Adaptação e preenchimento dos parâmetros e processos de GCS para o projeto Math Rescue (N1). | João Paulo, Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues |

# Sumário

(No Word, clique com o botão direito sobre esta área e escolha "Atualizar campo" — ou pressione Ctrl+A e F9 — para gerar o sumário automaticamente.)

Sumário	2

1. Introdução	5

1.1 Finalidade	5

1.2 Escopo	5

Este PGC é destinado a todos os integrantes da squad PAC (João Paulo, Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues), responsável pelo desenvolvimento e operação do jogo educativo 2D Math Rescue, desenvolvido com a engine Godot 4.x para as entregas de N1 e N2.1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	5

1.4 Referências	5

• Game Design Document (GDD) — Math Rescue (PAC III, Engenharia de Software).	5

• Documentação Oficial da Godot Engine 4.x (https://docs.godotengine.org).	5

• Repositório Git oficial: https://github.com/jaofaust/math_rescue.git.1.5 Visão Geral	5

2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração	6

3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura	6

3.1 Ferramentas do Pipeline	6

3.2 Ambientes e Infraestrutura	7

Por se tratar de um jogo digital cliente (standalone desktop e web), não há necessidade de infraestrutura de servidores de aplicação contínuos ou bancos de dados relacionais em nuvem. O ambiente de desenvolvimento compreende as estações de trabalho dos desenvolvedores com Godot 4.x instalado. O ambiente de homologação e produção consiste na geração e disponibilização de pacotes executáveis para Windows (.exe/.zip) e compilação web distribuídos via GitHub Releases e GitHub Pages.3.3 Estratégia de Branching e Versionamento	7

4. Identificação da Configuração	8

4.1 Itens de Configuração	8

4.2 Convenção de Nomenclatura	8

4.3 Estrutura do Repositório	8

A estrutura de diretórios do repositório no GitHub (math_rescue) está organizada da seguinte forma:	8

• /.github/workflows: Arquivos de pipeline de CI/CD para automação de exportação e validação.	8

• /scenes: Cenas da engine (.tscn) divididas em /characters (Léo, Byte, NPCs), /levels (Praça Central, Sala do Mercado), /objects (portas, painéis interativos) e /ui (HUD, puzzle panel, diálogos, menu de pausa).	8

• /scripts: Scripts em GDScript (.gd), incluindo /autoload (GameManager, AudioManager, DialogManager) e /resources.	8

• /resources/puzzles: Definições de dados dos desafios matemáticos em formato Resource (.tres).	8

• /docs: Documentação de engenharia (GDD, Plano de Gerenciamento de Configuração).	9

• /assets: Recursos gráficos e sonoros do jogo.	9

• project.godot: Arquivo mestre de configuração da Godot Engine 4.	9

• .gitignore: Configurado para ignorar cache e arquivos temporários da engine (.godot/).5. Integração Contínua (CI)	9

5.1 Etapas do Pipeline de CI	9

5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código	9

5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)	9

Para aprovação do Quality Gate nos Pull Requests e pipelines de CI:	9

• Zero erros de sintaxe e compilação nos scripts GDScript.	9

• Zero dependências ou UIDs quebrados entre cenas (.tscn) e recursos (.tres).	9

• Conformidade com os padrões de Conventional Commits nas mensagens de commit.	9

• Arquivos de cache e temporários da engine (.godot/) estritamente ignorados pelo .gitignore.6. Entrega e Implantação Contínua (CD)	9

6.1 Etapas do Pipeline de CD	10

6.2 Estratégias de Implantação	10

6.3 Rollback e Recuperação	10

7. Infraestrutura como Código (IaC)	10

7.1 Versionamento de Infraestrutura	10

7.2 Ambientes Efêmeros	10

8. Controle de Configuração e Mudança	11

8.1 Processo de Solicitação de Mudança	11

8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)	11

O Comitê de Controle de Mudanças (CCM) é composto pelo Gerente de Projeto (João Paulo) e pelos responsáveis de GCS-DevOps (Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues). O CCM será acionado especificamente em casos de:	11

1. Alterações no escopo geral acordado para o projeto (ex.: acréscimo ou corte de fases em relação ao GDD).	11

2. Atualizações na versão principal da engine Godot que possam introduzir incompatibilidades de API.	11

3. Mudanças estruturais no formato das classes de dados dos puzzles que demandem migração de cenas existentes.9. Baselines e Releases	11

9.1 Geração Automática de Baseline	11

9.2 Notas de Versão (Release Notes)	11

10. Estimativa do Status de Configuração	11

10.1 Monitoramento e Observabilidade	11

10.2 Métricas DORA	12

10.3 Relatórios e Auditorias	12

11. Marcos	12

• Marco 1 (Agosto/2026): Criação do repositório Git, definição de branch main e configuração do .gitignore.	12

• Marco 2 (Setembro/2026): Conclusão da Baseline da N1 (versão v1.0.0-N1) com movimentação, interação, Praça Central, Mercado e puzzles validados.	12

• Marco 3 (Outubro/2026): Implantação de pipeline de validação automatizada de CI via GitHub Actions.	12

• Marco 4 (Novembro/2026): Conclusão da Baseline da N2 (versão v2.0.0-N2) com áreas adicionais e pipeline de CD finalizado.12. Treinamento e Recursos	12

• Ferramentas: Git (v2.40+), Godot Engine 4.x (Standard Edition), editor de texto/IDE e acesso ao GitHub.	12

• Capacitação e Alinhamento: A equipe realizou alinhamento prático sobre o fluxo de branches (GitHub Flow), convenção de mensagens de commit (Conventional Commits) e estruturação de cenas e nós em Godot 4, garantindo conformidade e uniformidade nos artefatos desenvolvidos.13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros	12

Não há desenvolvimento terceirizado ou por subcontratados no projeto. Todas as dependências e recursos de terceiros utilizados (como a Godot Engine sob licença MIT e efeitos de áudio sob licença Creative Commons do Freesound.org) são auditados, declarados e mantidos sob versionamento explícito, assegurando conformidade com os requisitos acadêmicos e legais.14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD	12

# 1. Introdução

Este Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) descreve as atividades de Gestão de Configuração de Software (GCS) que serão executadas ao longo do ciclo de vida do produto, com ênfase em práticas DevOps — em particular Integração Contínua (CI), Entrega/Implantação Contínua (CD), Infraestrutura como Código (IaC) e automação de pipelines. As atividades envolvem identificar os itens de configuração, manter sua integridade e controlar sistematicamente as mudanças, com o mínimo de burocracia possível e o máximo de automação.

## 1.1 Finalidade

Estabelecer um padrão a ser seguido pela equipe/individuo, garantindo rastreabilidade, versionamento e controle de mudanças do produto, apoiado por pipelines automatizados de build, teste, integração e implantação.

## 1.2 Escopo

## Este PGC é destinado a todos os integrantes da squad PAC (João Paulo, Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues), responsável pelo desenvolvimento e operação do jogo educativo 2D Math Rescue, desenvolvido com a engine Godot 4.x para as entregas de N1 e N2.1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| GCS | Gestão de Configuração de Software |
| CI | Integração Contínua (Continuous Integration) |
| CD | Entrega/Implantação Contínua (Continuous Delivery / Deployment) |
| IaC | Infraestrutura como Código (Infrastructure as Code) |
| CCM | Comitê de Controle de Mudanças |
| Baseline | Conjunto de itens de configuração que atingiram um estado comprovado de estabilidade |
| Pipeline | Sequência automatizada de etapas de build, teste, análise e implantação |
| Trunk-based Development | Estratégia de branching em que os desenvolvedores integram na branch principal com alta frequência |
| SemVer | Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) - 1.0.0. |
| DORA Metrics | Métricas de desempenho DevOps (Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate) |

## 1.4 Referências

- Documento base: Processos de Desenvolvimento de Software e a Integração com GCS.

- Template do Plano de Gerenciamento de Configuração (RUP 7.0, IBM) — adaptado.

## • Game Design Document (GDD) — Math Rescue (PAC III, Engenharia de Software).

## • Documentação Oficial da Godot Engine 4.x (https://docs.godotengine.org).

## • Repositório Git oficial: https://github.com/jaofaust/math_rescue.git.1.5 Visão Geral

Diferente de processos tradicionais em que a GCS é predominantemente manual e concentrada em marcos formais, neste plano a GCS é tratada como parte constante do pipeline de entrega: cada commit integrado, testado e implantado automaticamente gera evidências de rastreabilidade (logs de pipeline, tags de versão, artefatos publicados), reduzindo o esforço manual e o tempo entre a mudança e sua entrega em produção.

# 2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração

A GCS em um contexto DevOps é responsabilidade compartilhada entre desenvolvimento e operações ("Você constrói, você executa" — you build it, you run it), apoiada por automação. Os papéis abaixo descrevem responsabilidades típicas, que podem ser exercidas por uma mesma pessoa em squads pequenas.

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / Product Owner | Prioriza o backlog, autoriza mudanças de maior impacto e acompanha indicadores de entrega (DORA Metrics). |
| Engenheiro DevOps / Release Engineer | Projeta e mantém os pipelines de CI/CD, define a estratégia de branching e versionamento, administra o registro de artefatos/imagens e a IaC. |
| Desenvolvedor(a) | Integra código com frequência na branch principal, escreve testes automatizados, revisa Pull Requests e é corresponsável pela qualidade do que é implantado. |
| SRE / Operações Site Reliability Engineering | Monitora ambientes de produção, define SLIs/SLOs, participa de postmortems e realiza rollback quando necessário. - Service Level Indicators (SLIs) and Service Level Objectives (SLOs). |
| QA / Automação de Testes | Mantém a suíte de testes automatizados (unitários, integração, aceitação) executada nos pipelines de CI e CD. |
| Segurança (DevSecOps) | Define políticas de análise estática (SAST), análise de dependências (SCA) e gestão de segredos integradas ao pipeline. |
| Comitê de Controle de Mudanças (CCM) | Atua apenas em mudanças de alto risco/impacto (ex.: mudanças em produção fora do fluxo padrão); mudanças de rotina seguem o fluxo automatizado de PR + pipeline. |

# 3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

## 3.1 Ferramentas do Pipeline

Ferramentas sugeridas — substituir pelas efetivamente adotadas pelo projeto:

| Categoria | Ferramenta(s) sugerida(s) | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Controle de versão | Git + GitHub (https://github.com/jaofaust/math_rescue.git) | Versionamento de código-fonte, IaC e pipelines como (build + testes verdes) código |
| Orquestração de CI/CD | GitHub Actions | Automação de build, testes, análise e implantação |
| Empacotamento | Godot Export Templates (Windows .exe / Web HTML5) | Geração de imagens/artefatos versionados e imutáveis |
| Registro de artefatos | GitHub Releases & GitHub Artifacts | Armazenamento e versionamento de imagens e pacotes |
| Infraestrutura como Código | Workflows versionados no repositório (.github/workflows) | Provisionamento e configuração versionada de ambientes |
| Orquestração de containers | N/A (Executável Desktop Standalone / Web) | Execução e escalonamento dos serviços implantados |
| Gestão de segredos | GitHub Secrets | Armazenamento seguro de credenciais usadas nos pipelines |
| Monitoramento e Observabilidade | GitHub Actions Logs & Insights | Métricas, logs e alertas dos ambientes |
| Gestão de dependências / SCA – Software Component Analisys | Dependabot (GitHub) | Identificação de vulnerabilidades em bibliotecas de terceiros |
| Rastreamento de tarefas | GitHub Issues e Projects | Vinculação de commits/PRs a itens de trabalho |

## 3.2 Ambientes e Infraestrutura

Os ambientes devem ser, sempre que possível, provisionados via Infraestrutura como Código, garantindo paridade entre eles e permitindo recriação rápida e rastreável.

| Ambiente | Finalidade | Gatilho de promoção |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Integração contínua do código de desenvolvedor(es); recriado a cada pipeline. | Merge/push na branch principal (trunk) |
| Homologação / Staging | Testes de aceitação, integração entre serviços e validação funcional antes da produção. | Pipeline de CI aprovado ( |
| Produção | Ambiente utilizado pelos usuários finais. | Aprovação do gate de release (manual ou automática) após validação em staging |

## Por se tratar de um jogo digital cliente (standalone desktop e web), não há necessidade de infraestrutura de servidores de aplicação contínuos ou bancos de dados relacionais em nuvem. O ambiente de desenvolvimento compreende as estações de trabalho dos desenvolvedores com Godot 4.x instalado. O ambiente de homologação e produção consiste na geração e disponibilização de pacotes executáveis para Windows (.exe/.zip) e compilação web distribuídos via GitHub Releases e GitHub Pages.3.3 Estratégia de Branching e Versionamento

Recomenda-se estratégia de Trunk-Based Development (ou GitHub Flow), com branches de vida curta, para viabilizar integração contínua real:

- main/trunk — sempre implantável (deployable); protegida por regras de PR obrigatório e pipeline verde.

- feature/<descrição-curta> — branches de curta duração (idealmente < 1-2 dias) para cada mudança.

- release/x.y (opcional) — utilizada apenas se houver necessidade de estabilizar uma versão antes do deploy.

- hotfix/<descrição> — correções emergenciais aplicadas diretamente sobre produção e retro-integradas ao trunk.

Versionamento: adoção de Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) e Conventional Commits (feat, fix, chore, docs, refactor…), permitindo geração automática de changelog e da próxima versão pelo pipeline.

# 4. Identificação da Configuração

## 4.1 Itens de Configuração

Além do código-fonte, em um contexto DevOps os seguintes artefatos também são itens de configuração formais, versionados no mesmo repositório (ou repositórios compartilhados):

- Código-fonte da aplicação e dos testes automatizados

- Definições de pipeline como código (ex.: .github/workflows, Jenkinsfile, .gitlab-ci.yml)

- Dockerfiles e manifests de containers

- Scripts de Infraestrutura como Código (Terraform, Ansible, Helm charts, manifests Kubernetes)

- Arquivos de configuração por ambiente (variáveis, feature flags) — exceto chaves secretas, que devem ficar ambientes seguros.

- Scripts de migração de banco de dados (N/A)

- Documentação técnica (README, ADRs — Architecture Decision Records)

## 4.2 Convenção de Nomenclatura

| Item | Convenção | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Branch de feature | feature/<ticket>-<descrição-curta> | feature/MR-01-puzzle-porta |
| Commit | Conventional Commits: <tipo>(<escopo>): <descrição> | feat(puzzle): adiciona cálculo de proporção |
| Tag de release | Versionamento Semântico vX.Y.Z | v1.0.0-N1 |
| Artefato executável | math_rescue_<plataforma>_<versão>.zip | math_rescue_windows_v1.0.0.zip |
| Branch de hotfix | hotfix/<descrição-curta> | hotfix/correcao-colisao |

## 4.3 Estrutura do Repositório

# A estrutura de diretórios do repositório no GitHub (math_rescue) está organizada da seguinte forma:

# • /.github/workflows: Arquivos de pipeline de CI/CD para automação de exportação e validação.

# • /scenes: Cenas da engine (.tscn) divididas em /characters (Léo, Byte, NPCs), /levels (Praça Central, Sala do Mercado), /objects (portas, painéis interativos) e /ui (HUD, puzzle panel, diálogos, menu de pausa).

# • /scripts: Scripts em GDScript (.gd), incluindo /autoload (GameManager, AudioManager, DialogManager) e /resources.

# • /resources/puzzles: Definições de dados dos desafios matemáticos em formato Resource (.tres).

# • /docs: Documentação de engenharia (GDD, Plano de Gerenciamento de Configuração).

# • /assets: Recursos gráficos e sonoros do jogo.

# • project.godot: Arquivo mestre de configuração da Godot Engine 4.

# • .gitignore: Configurado para ignorar cache e arquivos temporários da engine (.godot/).5. Integração Contínua (CI)

Todo Pull Request para a branch principal deve disparar automaticamente um pipeline de CI. Nenhuma mudança é integrada sem que o pipeline seja concluído com sucesso.

## 5.1 Etapas do Pipeline de CI

- Checkout do código e restauração de dependências (com cache).

- Build da aplicação.

- Análise estática de código (lint) e verificação de padrões de codificação.

- Testes unitários, com medição de cobertura mínima.

- Testes de integração.

- Análise de segurança do código (SAST) e de dependências (SCA).

- Empacotamento e publicação do artefato/imagem versionado no registro.

## 5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código

- Todo PR exige, no mínimo, 1 aprovação de outro desenvolvedor/colega antes do merge ("quatro olhos").

- PRs devem ser pequenos e de vida curta, para reduzir conflitos e facilitar revisão.

- Merge somente permitido com pipeline de CI verde (quality gate).

## 5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)

# Para aprovação do Quality Gate nos Pull Requests e pipelines de CI:

# • Zero erros de sintaxe e compilação nos scripts GDScript.

# • Zero dependências ou UIDs quebrados entre cenas (.tscn) e recursos (.tres).

# • Conformidade com os padrões de Conventional Commits nas mensagens de commit.

# • Arquivos de cache e temporários da engine (.godot/) estritamente ignorados pelo .gitignore.6. Entrega e Implantação Contínua (CD)

Após a publicação do artefato pelo pipeline de CI, o pipeline de CD é responsável por promover essa mesma versão, sem recompilação, através dos ambientes até a produção.

## 6.1 Etapas do Pipeline de CD

- Deploy automático em ambiente de Homologação/Staging.

- Execução de testes automatizados de aceitação/E2E em staging.

- Gate de aprovação para produção (automático ou aprovação manual, conforme criticidade).

- Deploy em produção com estratégia definida (ver 6.2).

- Testes de fumaça (smoke tests) pós-deploy e verificação de saúde (health checks).

- Geração automática de baseline/tag de release e notas de versão (changelog).

## 6.2 Estratégias de Implantação

| Estratégia | Descrição |
| --- | --- |
| Rolling update | Substituição gradual das instâncias antigas pelas novas, minimizando indisponibilidade. |
| Blue-Green | Duas versões (ambientes) coexistem; o tráfego é comutado de uma vez para a nova versão, permitindo rollback imediato. |
| Canary Release | A nova versão recebe uma pequena fração do tráfego real, sendo ampliada gradualmente conforme a confiança. |
| Feature Flags | Funcionalidades são implantadas desligadas e ativadas em produção de forma independente do deploy, reduzindo o risco de releases. |

## 6.3 Rollback e Recuperação

Toda implantação deve ser reversível. O pipeline de CD deve manter a versão anterior disponível (imagem no registro, IaC versionada) para permitir rollback automatizado em caso de falha nos testes de fumaça ou nos indicadores de saúde pós-deploy.

# 7. Infraestrutura como Código (IaC)

Toda a infraestrutura provisionada para os ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção deve ser descrita como código versionado, submetida ao mesmo fluxo de Pull Request e pipeline usado para a aplicação.

## 7.1 Versionamento de Infraestrutura

- Alterações de infraestrutura seguem o mesmo processo de PR + revisão + pipeline ("plan" automático em PR, "apply" após aprovação).

- O estado da infraestrutura (state file) é armazenado de forma centralizada e versionada, nunca em máquinas locais.

## 7.2 Ambientes Efêmeros

Sempre que viável, ambientes de revisão (review apps) devem ser provisionados automaticamente por Pull Request, para validação isolada, e destruídos automaticamente após o merge ou fechamento do PR.

# 8. Controle de Configuração e Mudança

## 8.1 Processo de Solicitação de Mudança

Mudanças de rotina (funcionalidades, correções) seguem o fluxo padrão: abertura de item de trabalho → branch de feature → Pull Request → revisão → pipeline de CI → merge → pipeline de CD. Esse fluxo, por si, já constitui o registro formal e rastreável da mudança.

## 8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)

O CCM é acionado apenas em mudanças de alto impacto ou risco elevado, como alterações estruturais de infraestrutura, mudanças de esquema de banco de dados em produção, ou exceções ao fluxo padrão (ex.: hotfix emergencial). Em situações rotineiras, a aprovação por pares (revisão de PR) substitui o comitê formal.

# O Comitê de Controle de Mudanças (CCM) é composto pelo Gerente de Projeto (João Paulo) e pelos responsáveis de GCS-DevOps (Eduardo Alcala e Carlos Rodrigues). O CCM será acionado especificamente em casos de:

# 1. Alterações no escopo geral acordado para o projeto (ex.: acréscimo ou corte de fases em relação ao GDD).

# 2. Atualizações na versão principal da engine Godot que possam introduzir incompatibilidades de API.

# 3. Mudanças estruturais no formato das classes de dados dos puzzles que demandem migração de cenas existentes.9. Baselines e Releases

## 9.1 Geração Automática de Baseline

Diferente de modelos tradicionais, em que a baseline é criada manualmente em marcos do projeto, neste plano cada implantação bem-sucedida em produção gera automaticamente uma baseline: uma tag de versão (SemVer) associada ao commit, à imagem publicada no registro e ao estado da infraestrutura correspondente.

## 9.2 Notas de Versão (Release Notes)

As notas de release são geradas automaticamente pelo pipeline a partir dos Conventional Commits desde a última tag, publicadas junto à release no repositório.

# 10. Estimativa do Status de Configuração

## 10.1 Monitoramento e Observabilidade

Os ambientes de Homologação e Produção devem ser monitorados continuamente (métricas, logs e alertas), permitindo identificar rapidamente falhas decorrentes de uma implantação.

## 10.2 Métricas DORA

| Métrica | Descrição |
| --- | --- |
| Deployment Frequency | Frequência com que o código é implantado em produção. |
| Lead Time for Changes | Tempo entre o commit e a implantação em produção. |
| Change Failure Rate | Percentual de implantações que resultam em falha em produção. |
| Mean Time to Restore (MTTR) | Tempo médio para restaurar o serviço após uma falha. |

## 10.3 Relatórios e Auditorias

O histórico de pipelines (builds, testes, deploys) e os logs do sistema de versionamento constituem, por si, o principal insumo de auditoria de GCS, dispensando relatórios manuais na maior parte dos casos.

# 11. Marcos

# • Marco 1 (Agosto/2026): Criação do repositório Git, definição de branch main e configuração do .gitignore.

# • Marco 2 (Setembro/2026): Conclusão da Baseline da N1 (versão v1.0.0-N1) com movimentação, interação, Praça Central, Mercado e puzzles validados.

# • Marco 3 (Outubro/2026): Implantação de pipeline de validação automatizada de CI via GitHub Actions.

# • Marco 4 (Novembro/2026): Conclusão da Baseline da N2 (versão v2.0.0-N2) com áreas adicionais e pipeline de CD finalizado.12. Treinamento e Recursos

# • Ferramentas: Git (v2.40+), Godot Engine 4.x (Standard Edition), editor de texto/IDE e acesso ao GitHub.

# • Capacitação e Alinhamento: A equipe realizou alinhamento prático sobre o fluxo de branches (GitHub Flow), convenção de mensagens de commit (Conventional Commits) e estruturação de cenas e nós em Godot 4, garantindo conformidade e uniformidade nos artefatos desenvolvidos.13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros

Bibliotecas e serviços de terceiros integrados ao produto também são itens de configuração e devem ser versionados explicitamente (arquivo de dependências travado — lockfile).

- Análise automática de vulnerabilidades em dependências (SCA) integrada ao pipeline de CI.

- Atualizações de dependências propostas automaticamente (ex.: Dependabot/Renovate) e submetidas ao mesmo fluxo de PR.

# Não há desenvolvimento terceirizado ou por subcontratados no projeto. Todas as dependências e recursos de terceiros utilizados (como a Godot Engine sob licença MIT e efeitos de áudio sob licença Creative Commons do Freesound.org) são auditados, declarados e mantidos sob versionamento explícito, assegurando conformidade com os requisitos acadêmicos e legais.14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD

Resumo do fluxo padrão, do commit à produção:

| Etapa | Descrição | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| CI | Build, lint, testes unitários/integração, análise de segurança, publicação do artefato/imagem. | Abertura/atualização de Pull Request |
| Merge | Integração da mudança na branch principal. | Aprovação de PR + CI verde |
| CD — Staging | Deploy automático em homologação + testes de aceitação. | Merge na branch principal |
| Gate de Release | Aprovação para produção (automática ou manual, conforme criticidade). | Sucesso dos testes em staging |
| CD — Produção | Deploy (rolling/blue-green/canary), smoke tests, geração de baseline/tag. | Aprovação do gate de release |

Nota: este template deve ser adaptado ao contexto real do projeto (ferramentas, criticidade do sistema e maturidade da equipe em DevOps), mantendo os quatro pilares da GCS — identificação, controle de versão, controle de mudanças e auditoria/status — agora suportados por automação.